## Slide 1: XP - EXTREME PROGRAMMING

## Slide 2: OQUE É EXTREME PROGRAMMING
O XP (Extreme Programming ou Programação Extrema) é uma metodologia focada no desenvolvimento de software que possui valores e princípios, onde são fundamentados por um conjunto de práticas.
XP foi introduzido por Kent Beck em 1999 como uma resposta à necessidade de processos de desenvolvimento de software mais flexíveis e adaptáveis. A metodologia é baseada em princípios e valores que promovem a entrega frequente de software funcional, permitindo ajustes rápidos com base no feedback contínuo dos clientes.

## Slide 3: Onde usar e porque usar:
XP é especialmente útil em situações e contextos onde:
Mudanças frequentes de requisitos: Projetos onde os requisitos estão em constante mudança ou onde o cliente ainda não tem uma visão completamente clara do que precisa.
Projetos de alto risco: Projetos que envolvem um grau elevado de incerteza ou risco, seja devido à complexidade técnica, prazos apertados ou inovação.
Equipes pequenas e altamente colaborativas: XP funciona melhor em equipes pequenas (até 12 desenvolvedores) que podem se comunicar frequentemente e colaborar de perto.
Desenvolvimento de software personalizado: Projetos que envolvem a criação de software sob medida, onde o feedback contínuo do cliente é essencial para garantir que o produto atenda às suas necessidades.
Cultura organizacional aberta e adaptável: Organizações que estão dispostas a adotar práticas ágeis, com foco em melhorar continuamente os processos e produtos.
Por que usar XP ?
Melhoria contínua: XP promove a melhoria contínua do processo de desenvolvimento e do código através de práticas como refatoração constante e TDD.
Qualidade do software: A ênfase em testes frequentes e feedback contínuo resulta em um software de alta qualidade, com menos bugs e melhor desempenho.
Redução de riscos: Com entregas frequentes e iterações curtas, o XP permite a detecção precoce de problemas e a adaptação rápida às mudanças, minimizando o risco de falhas no projeto.
Satisfação do cliente: O cliente está envolvido em todo o processo, fornecendo feedback contínuo e recebendo entregas frequentes de software funcional, o que melhora a satisfação e a confiança no produto final.
Flexibilidade e adaptabilidade: XP é ideal para ambientes de desenvolvimento onde as necessidades mudam rapidamente, pois permite que a equipe se adapte sem comprometer a qualidade ou o cronograma.
Colaboração e comunicação: A prática de programação em par e a propriedade coletiva do código incentivam a colaboração dentro da equipe, resultando em um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

## Slide 4: User Story (História de Usuário)
O que é: Uma user story é uma descrição simples e informal de uma funcionalidade do sistema escrita do ponto de vista do usuário final. Ela geralmente segue o formato: "Como [tipo de usuário], eu quero [objetivo] para que [benefício]."
Por que usar: User stories ajudam a focar no valor para o usuário e facilitam a comunicação entre as equipes de desenvolvimento e os stakeholders.

## Slide 5: Product Backlog (Backlog do Produto)
O que é: O product backlog é uma lista priorizada de funcionalidades, melhorias, bugs e requisitos que precisam ser trabalhados no produto. É gerenciado pelo Product Owner e serve como a fonte principal de trabalho para o time.
Por que usar: O backlog do produto ajuda a organizar e priorizar o trabalho, garantindo que a equipe esteja sempre focada nas tarefas mais importantes para o sucesso do projeto.

## Slide 6: Sprint
O que é: Uma sprint é um período de tempo fixo (geralmente de 1 a 4 semanas) durante o qual a equipe de desenvolvimento trabalha para completar um conjunto específico de tarefas retiradas do product backlog.
Por que usar: Sprints permitem que a equipe entregue incrementos de software funcionando em intervalos regulares, facilitando o feedback contínuo e a adaptação às mudanças.

## Slide 7: Sprint Backlog
O que é: O sprint backlog é a lista de tarefas e user stories que a equipe se compromete a completar durante uma sprint. É um subconjunto do product backlog, selecionado no início da sprint durante o planejamento.
Por que usar: O sprint backlog fornece um foco claro para a equipe durante a sprint, ajudando a gerenciar o trabalho e acompanhar o progresso.

## Slide 8: Pair Programming (Programação em Par)
O que é: Pair programming é uma prática onde dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo computador para escrever código. Um atua como o "driver", escrevendo o código, enquanto o outro é o "navigator", revisando o código e sugerindo melhorias.
Por que usar: Programação em par melhora a qualidade do código, facilita o compartilhamento de conhecimento e ajuda na detecção precoce de erros.

## Slide 9: Unit Tests (Testes Unitários)
O que é: Testes unitários são testes automatizados que verificam o funcionamento correto de pequenas unidades do código, como funções ou métodos individuais.
Por que usar: Eles ajudam a garantir que cada parte do código funcione corretamente de forma isolada, facilitando a detecção de erros e garantindo a confiabilidade do sistema.

## Slide 10: Acceptance Tests (Testes de Aceitação)
O que é: Testes de aceitação são testes automatizados ou manuais que verificam se uma funcionalidade do software atende aos requisitos do usuário ou cliente, conforme descrito nas user stories.
Por que usar: Eles ajudam a garantir que o software atende às expectativas dos usuários e clientes, funcionando como uma validação final antes da entrega.

## Slide 11: Refactoring (Refatoração)
O que é: Refatoração é o processo de melhorar o design, a estrutura e a legibilidade do código existente sem alterar seu comportamento externo.
Por que usar: Refatorar código regularmente melhora a manutenibilidade, reduz a complexidade e facilita futuras alterações, além de ajudar a prevenir a degradação da qualidade do código ao longo do tempo.

## Slide 12: Planning Game ou Planning Poker
O que é: Planning poker é uma técnica usada em reuniões de planejamento de sprint onde os membros da equipe de desenvolvimento estimam o esforço necessário para completar as user stories. Cada membro usa cartas com números (geralmente da sequência de Fibonacci) para estimar o tamanho relativo de cada tarefa.
Por que usar: Essa técnica promove a participação de todos os membros da equipe, ajuda a chegar a uma estimativa consensual e previne a influência de opiniões dominantes durante o planejamento.

## Slide 13: Comunicação
Exemplo: Em uma equipe XP, a comunicação constante é fundamental. Por exemplo, ao identificar um problema no código, um desenvolvedor discute a questão com um colega durante a programação em par ou em uma reunião diária (stand-up meeting). Isso garante que todos estejam cientes dos desafios e trabalhem juntos para encontrar uma solução rapidamente.
Importância: Boa comunicação evita mal-entendidos, reduz retrabalho e aumenta a eficiência da equipe.

## Slide 14: Simplicidade
Exemplo: Em vez de criar uma solução complexa para antecipar todos os possíveis requisitos futuros, a equipe XP implementa apenas o que é necessário para atender às necessidades atuais. Por exemplo, ao adicionar uma nova funcionalidade, o código é escrito da forma mais simples possível para resolver o problema presente, com a ideia de que ele pode ser expandido ou modificado conforme as necessidades evoluem.
Importância: Manter o código simples facilita a manutenção, reduz erros e permite que a equipe se adapte rapidamente às mudanças.

## Slide 15: Feedback
Exemplo: Após uma iteração (sprint), a equipe XP apresenta o incremento de software para o cliente e recebe feedback imediato. Esse feedback é então usado para ajustar as próximas etapas do desenvolvimento, garantindo que o produto final esteja alinhado com as expectativas do cliente.
Importância: Feedback constante permite que a equipe corrija o curso rapidamente, evitando grandes desvios do objetivo final.

## Slide 16: Coragem
Exemplo: Um desenvolvedor em XP demonstra coragem ao refatorar uma grande parte do código, mesmo sabendo que isso pode causar problemas temporários. Essa ação é tomada com a convicção de que, a longo prazo, o código será mais limpo, eficiente e fácil de manter.
Importância: A coragem permite que a equipe faça mudanças necessárias, mesmo que sejam difíceis ou arriscadas, garantindo que o projeto se mantenha no caminho certo.

## Slide 17: Respeito
  Exemplo: Durante a programação em par, ambos os desenvolvedores escutam ativamente as ideias um do outro, respeitando suas opiniões e contribuições. Eles reconhecem que cada membro da equipe tem algo valioso a oferecer e trabalham juntos de maneira colaborativa.
  Importância: Respeito cria um ambiente de trabalho saudável, promove a colaboração e melhora a moral da equipe.

## Slide 18: Programador
Papel: Os programadores são responsáveis por escrever o código, realizar testes unitários e implementar as funcionalidades definidas nas user stories. Eles colaboram estreitamente com outros programadores, participam da programação em par e estão envolvidos na refatoração contínua do código.
Exemplo: Um programador em XP pode estar focado em implementar uma nova funcionalidade, garantindo que todos os testes unitários sejam passados antes de considerar o trabalho como concluído.

## Slide 19: Treinador (Coach)
Papel: O coach no XP é responsável por orientar a equipe, ajudando-a a adotar e seguir as práticas XP. Ele apoia a equipe no desenvolvimento de boas práticas, na resolução de problemas e na melhoria contínua.
Exemplo: Um coach pode organizar workshops sobre TDD ou refatoração, ajudando os programadores a melhorar suas habilidades e a adotar as práticas XP de forma mais eficaz.

## Slide 20: Acompanhador (Tracker)
Papel: O tracker monitora o progresso da equipe em relação aos objetivos do projeto. Ele coleta métricas, como a velocidade da equipe, e ajuda a identificar áreas onde o processo pode ser ajustado ou melhorado.
Exemplo: Um tracker pode revisar os relatórios de progresso semanalmente e sugerir mudanças na alocação de recursos ou ajustes no escopo do sprint para garantir que a equipe continue no caminho certo.

## Slide 21: Cliente
Papel: O cliente no XP é uma parte ativa da equipe de desenvolvimento, fornecendo feedback constante e ajudando a priorizar as funcionalidades no product backlog. O cliente define as user stories e está disponível para esclarecer dúvidas e tomar decisões rápidas.
Exemplo: Durante uma iteração, o cliente pode participar de uma reunião de planejamento para decidir quais funcionalidades são mais importantes para serem desenvolvidas na próxima sprint.

## Slide 22: Função e Importância do TDD (Test Driven Development) na Metodologia XP
O que é TDD:
Test Driven Development (TDD) é uma prática central no Extreme Programming (XP) que envolve escrever testes automatizados antes de desenvolver o código funcional. O processo geralmente segue um ciclo de três etapas:
  Red: Escreva um teste que falha porque a funcionalidade ainda não foi implementada.
  Green: Escreva o código mínimo necessário para fazer o teste passar.
  Refactor: Refatore o código para melhorar sua estrutura, mantendo todos os testes passando.

## Slide 23: Importância do TDD no XP:
Qualidade de Código: TDD garante que cada parte do código seja testada desde o início, o que ajuda a evitar bugs e problemas de qualidade.
Design do Código: Escrever testes antes do código funcional incentiva um design mais modular e limpo, pois os desenvolvedores são forçados a pensar em como o código deve ser usado.
Feedback Imediato: TDD fornece feedback imediato sobre o funcionamento do código, o que é crucial em iterações rápidas e curtas como as de XP.
Confiança para Refatorar: Como todos os testes são executados continuamente, os desenvolvedores podem refatorar o código sem medo de quebrar funcionalidades existentes.

## Slide 24: Ferramentas de Suporte para TDD
Aqui estão três ferramentas populares usadas para TDD:
JUnit
  Descrição: JUnit é uma ferramenta amplamente usada para escrever e executar testes unitários em Java.
  Funcionalidade: Permite que os desenvolvedores criem testes automatizados para cada parte do código, verificando se as funções e métodos estão funcionando conforme o esperado. Ele também suporta a execução automatizada de testes, o que é essencial para a prática do TDD.
RSpec
  Descrição: RSpec é uma ferramenta de teste de comportamento para a linguagem Ruby.
  Funcionalidade: RSpec permite que os desenvolvedores escrevam testes em uma sintaxe próxima da linguagem natural, focando no comportamento desejado do software. Isso torna o processo de escrita de testes mais intuitivo e alinhado com as expectativas do cliente.
pytest
  Descrição: pytest é uma estrutura de teste para Python, conhecida por sua simplicidade e poder.
  Funcionalidade: pytest facilita a escrita de testes simples e complexos para projetos Python. Ele suporta TDD ao permitir a criação rápida de testes e a execução automatizada, com relatórios claros sobre falhas e sucessos.

## Slide 25: Função das Ferramentas de Integração Contínua (CI/CD) na Metodologia XP
O que é CI/CD:
CI (Continuous Integration) e CD (Continuous Delivery/Continuous Deployment) são práticas que envolvem a automação da integração do código e da entrega/deployment contínuos. No contexto de XP, CI/CD é fundamental para garantir que o software seja sempre integrado, testado e pronto para entrega.

## Slide 26: Importância do CI/CD no XP:
Detecção Precoce de Problemas: CI permite que o código seja constantemente integrado e testado, o que ajuda a detectar e corrigir problemas rapidamente.
Entrega Frequente: CD garante que o software pode ser entregue aos usuários rapidamente, a qualquer momento, o que é alinhado com o princípio de entregas frequentes e incrementais do XP.
Automação: CI/CD automatiza tarefas repetitivas como testes, build e deployment, permitindo que a equipe se concentre em escrever código de qualidade.

## Slide 27: Ferramentas de Suporte para CI/CD
Jenkins:
Descrição: Jenkins é uma ferramenta de integração contínua open-source amplamente usada para automatizar a construção, teste e entrega de software.
Funcionalidade: Jenkins permite configurar pipelines automatizados que compilam código, executam testes, e fazem deploy automaticamente. É altamente configurável e possui uma grande quantidade de plugins para se integrar a outras ferramentas e processos.
CircleCI:
Descrição: CircleCI é uma plataforma de integração e entrega contínuas baseada na nuvem que facilita a automação do processo de desenvolvimento.
Funcionalidade: CircleCI oferece pipelines rápidos e flexíveis que suportam múltiplas linguagens e ambientes de desenvolvimento. Ele permite que os desenvolvedores integrem código rapidamente e executem testes automatizados em cada commit.
GitLab CI/CD:
Descrição: GitLab CI/CD é uma ferramenta integrada ao GitLab que automatiza todo o ciclo de vida do DevOps.
Funcionalidade: Com GitLab CI/CD, você pode configurar pipelines que incluem integração, testes, e deploy. Ele suporta auto-escalonamento de runners e se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho Git, facilitando o gerenciamento de código e o processo de entrega contínua.

## Slide 28: cases de sucesso com XP
Chrysler Comprehensive Compensation System (C3):
Contexto: O projeto C3 foi um dos primeiros a adotar o XP, liderado por Kent Beck, um dos criadores da metodologia. O objetivo era criar um sistema para gerenciar a compensação dos funcionários na Chrysler.
Práticas XP Aplicadas:
  Programação em Par: A equipe adotou a programação em par, que resultou em menos bugs e maior qualidade de código.
  TDD (Test Driven Development): TDD foi usado para garantir que o código estivesse sempre coberto por testes, facilitando a refatoração e a manutenção.
  Entregas Frequentes: Com ciclos curtos de desenvolvimento, a equipe podia entregar incrementos de software regularmente, permitindo feedback contínuo dos stakeholders.
Benefícios: O uso de XP permitiu que a equipe entregasse um sistema robusto e adaptável, apesar das mudanças frequentes nos requisitos. A colaboração e a alta qualidade do código foram fatores críticos para o sucesso do projeto.

## Slide 29: Ford Motor Company
Contexto: A Ford Motor Company aplicou XP em um projeto de desenvolvimento de software para sistemas de manufatura e controle de qualidade.
Práticas XP Aplicadas:
Integração Contínua: A equipe utilizou integração contínua para garantir que o código estivesse sempre funcionando corretamente em conjunto, reduzindo significativamente o número de erros descobertos nas fases finais do projeto.
Refatoração: Refatorações constantes foram realizadas para manter o código simples e de fácil manutenção.
Comunicação Efetiva: A comunicação constante entre os membros da equipe e stakeholders garantiu que as expectativas fossem claramente entendidas e atendidas.
Benefícios: A aplicação do XP permitiu à Ford melhorar a qualidade do software e reduzir o tempo de entrega. O sistema final foi entregue dentro do prazo e atendeu plenamente às expectativas dos usuários.

## Slide 30: Sabre Airline Solutions
Contexto: Sabre, uma empresa que fornece soluções tecnológicas para a indústria de viagens, adotou XP para desenvolver uma nova versão de seu sistema de reservas de voos.
Práticas XP Aplicadas:
Feedback Contínuo: O feedback contínuo dos clientes e usuários foi fundamental para adaptar o sistema às necessidades reais do mercado.
Simplicidade no Design: A equipe focou em manter o design do sistema o mais simples possível, o que facilitou a manutenção e a escalabilidade.
Propriedade Coletiva do Código: A prática de propriedade coletiva do código permitiu que todos os desenvolvedores pudessem modificar qualquer parte do código, o que resultou em maior agilidade para implementar mudanças e melhorias.
Benefícios: O uso de XP permitiu à Sabre desenvolver um sistema flexível e altamente adaptável, que atendeu às necessidades do mercado e facilitou futuras expansões e modificações.

## Slide 31: Benefícios das Práticas do XP
Alta Qualidade de Código: A combinação de TDD, programação em par, e refatoração constante resultou em código mais limpo e fácil de manter.
Adaptação às Mudanças: As entregas frequentes e o feedback contínuo permitiram que as equipes respondessem rapidamente às mudanças nos requisitos.
Melhoria da Colaboração: A comunicação efetiva e a propriedade coletiva do código promoveram uma cultura de colaboração, onde todos os membros da equipe contribuíram para o sucesso do projeto.